Приложение  № 2

к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ   ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель  МБДОУ - детского сада компенсирующего вида № 205 Семеновых Надежда Вячеславовна и профсоюзный комитет образовательного учреждения в лице председателя  профсоюзного комитета  Яблонских Светланы Викторовны заключили настоящее Соглашение в том, что администрация дошкольного образовательного    учреждения обязуется в течение  2015 года выполнить следующие мероприятия по охране труда:

| № п/п | Содержание мероприятий, работ | Единица учёта | количество | Стоимость работ, рублей | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Количество работающих, которым улучшены условия труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Организационные мероприятия |  |
| 1 | Утверждение списка работников, которые обеспечиваются спец. одеждой и другими средствами индивидуальной защиты | человек | 33 | - | 3 квартал | Заведующий Семеновых Н.В. | 33 | 28 |
| 2 | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 2 раза в год | помещение |  | - | апрель август | Комиссия по охране труда | 33 | 28 |
| 3 | Обучение членов комиссии по охране труда по 40-часовой программе в обучающем центре по ОТ. | человек | 1 | 1500 | февраль | Заведующий Семеновых Н.В. | 33 | 28 |
| 4. | Проведение специальной оценки условий труда | место | 2 | 4000 | I квартал | Заведующий Семеновых Н.В. | 33 | 28 |
| 5 | Проведение с работниками ДОУ инструктажей по охране труда | человек | 33 | - | 1раз в 6 месяцев |  | 33 | 28 |
| 6 7 8 | Проверка знаний у работников по охране труда Организация и обучение комиссии по проверке знаний по охране труда человек работников ДОУ | человек человек | 33 5 | - - | 1 квартал 1 квартал | Заведующий Семеновых Н.В. Комиссия по охране труда | 33 5 33 | 28 5 28 |
|  | Ознакомление под роспись вновь поступивших работников а аттестацией рабочих мест | человек |  |  | В течение года | Заведующий Семеновых Н.В. |  |  |
|  | Технические мероприятия |
| 9 | Благоустройство территории: посадка деревьев цветов очистка территории от мусора покраска малых архитектурных форм | штук штук кубометров штук | 5 200 50 38 | - | 2 квартал | Заведующий Семеновых Н.В. Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 10 | Гидропромывка системы отопления | штук | 1 | 6000 | 2 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 11 | Спилить клёны напротив окон спален гр. № 4, 5 | штук | 2 | 2000 | I квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 14 | 12 |
| 12 | Испытание оборудования в спортивном зале | штук | 1 | - | август | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 13 | Замена окон на стеклопакеты в средней речевой группе | штук | 3 | 75000 | 2 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 5 | 5 |
| 14 | Проведение испытания устройства заземления (зануления) и изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации | точек | 17 | 20000 | 1квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 15 | Перепланировка помещения для создания комнаты гигиены для сотрудников | кв.м | 2 | 30000 | 2 квартал | Заведующий Семеновых Н.В | 33 | 28 |
| 16 | Приобретение СИЗов (крем для рук, перчатки) | штук | 40 | 2000 | 2 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю | 33 | 28 |
|  | Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые |  |  |
| 15 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | человек | 33 | 12800 | по графику | Заведующий Семеновых Н.В. | 33 | 28 |
| 16 | Проведение профосмотра работников МБДОУ | человек | 33 | 54000 | по графику | Заведующий Семеновых Н.В. | 33 | 28 |
| 17 | Приобретение необходимых медикаментов для аптечек | шт. | 45 | 1500 | 3 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 18 | Вакцинация работников -от гриппа - от дизентерии | человек человек | 30 20 | - 8800 | октябрь август | Заведующий Семеновых Н.В. | 30 20 | 28 20 |
|  | Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты |  |  |
| 18 | Приобретение СИЗов (крем для рук, перчатки, диэлектрические перчатки | штук | 50 | 3000 | 3 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 19 | Приобретение противогазов | штук | 28 | 56000 | 3 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 28 | 28 |
|  | Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |
| 20 | Приобретение специального ящика для песка | штук | 1 | 2000 | 2 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 21 | Перезарядка огнетушителей | штук | 6 | 2000 | 2 квартал | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 22 | Организация обучения работников правилам пожарной безопасности. | человек | 33 | - | 1 раз в 6 месяцев | Завхоз Азарова Н.Ю. | 33 | 28 |
| 23 | Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей из здания МБДОУ в чрезвычайных ситуациях. | человек | 29 | - | Апрель сентябрь | Заведующий Семеновых Н.В. | 29 | 28 |

Заведующий МБДОУ -  детского сада компенсирующего вида  № 205:                                               Н.В. Семеновых

М.П.

Председатель ПК МБДОУ -  детского сада компенсирующего вида № 205                                         С.В. Яблонских

МП